|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Dokument***   |  |  | | --- | --- | | Name | **Arbeitspakete** | | Nummer | **F\_02** | | | ***Team***   |  |  | | --- | --- | | Leitung | **Kevin Hetzendorfer** | | Team | Bernhard Traschl, Muammer Keskin, Kevin Hetzendorfer | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Projekt***   |  |  | | --- | --- | | Name | **Mr. Mill** | | Nummer | **69** | | | ***Betreuung***   |  |  | | --- | --- | | Name | Anton Hauleitner | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Versionsgeschichte***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Version | Datum | Autor | Änderung | | **0.1**  **1.0** | **06.10.2016**  **06.10.2016** | **Bernhard Traschl**  **Bernhard Traschl** | **Ausfüllen des Dokuments**  **Fertigstellung** | |
| ***Arbeitspaketbeschreibung***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Arbeitspaketbeschreibung | | | | | AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung | | 5.1 | DB implementieren | Bernhard Traschl | | Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) | | 5 | 5.2 | Muammer Keskin, Kevin Hetzendorfer | | Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten | | 03.11.16 | 240 | 0€ | | Ziele, Ergebnisse | | | | Datenbank wird erstellt und ist anschließend funktionsfähig | | | | Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | | | Komplette Planung abgeschlossen | | | | Tätigkeitsbeschreibung | | | | Erstellung der Tabellen (ER-Diagramm umsetzen) | | | | Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 5.2 | Website erstellen | Keskin Muammer |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 5.1 | 5.3 | Hetzendorfer Kevin |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 24.11.2016 | 12h | 0€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Fertige GUI mit gutem Design | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Datenbankimplementierung, Installation von Tools | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Website erstellen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| Datum, Uhrzeit |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |